## Slide 1
LAPORAN PROGRES PENGEMBANGAN SISTEM
Sistem Layanan OPTI (SILOPTI)
Digitalisasi Alur Pelayanan Publik: Dari Surat Permohonan Hingga Kesepakatan (Deal)
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri (OPTI) — Divisi Selulosa & Divisi Lingkungan
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) • Kementerian Perindustrian R.I.

## Slide 2
1. TARGET PROYEK
Tujuan Utama yang Ingin Dicapai
Menjawab kebutuhan integrasi, transparansi, dan standarisasi pelayanan jasa balai.
1
Layanan Satu Pintu (Single Window)
Mengalihkan koordinasi permohonan yang sebelumnya terpecah (grup WhatsApp & catatan manual) ke dalam satu sistem terpusat dengan pelacakan status yang jelas.
2
Kepatuhan SOP & Standar Mutu ISO
Menyelesaikan temuan audit administrasi melalui kaji kelayakan teknis terstruktur (SDM, alat, metode, bahan) sebelum penawaran resmi diterbitkan.
3
Kepastian & Batasan Peran Tim
Memisahkan secara tegas wewenang Tim Mitra (pelayanan & negosiasi harga) dengan Tim Teknis (kaji kelayakan teknis & perhitungan biaya riil).
4
Fleksibilitas Pelayanan Publik (BLU)
Memungkinkan penyesuaian tarif dan durasi kerja secara dinamis saat negosiasi klien tanpa harus mengulang proses permohonan dari awal.

## Slide 3
2. TAHAPAN KEGIATAN
Target Alur Kerja: Permohonan s.d. Kesepakatan (Deal)
Lima tahapan terstruktur yang dirancang dari penerimaan surat hingga persetujuan penawaran.
TAHAP 1
Penerimaan Surat Masuk
Registrasi surat permohonan dari industri & penentuan disposisi divisi (Selulosa / Lingkungan).
TAHAP 2
Kaji Kelayakan Teknis
Penelaahan kesiapan teknis balai mencakup SDM, instrumen alat, dan metode sesuai SOP mutu.
TAHAP 3
Penyusunan Biaya Riil
Kalkulasi tarif riil berbasis parameter uji baku mutu atau tahapan riset (tanpa persentase dummy).
TAHAP 4
Penerbitan Penawaran
Penerbitan Surat Penawaran Resmi otomatis (auto-generate PDF) standar tata naskah BBSPJIS.
TAHAP 5
Negosiasi & Deal
Pencatatan respon klien, penyesuaian biaya/durasi jika ada negosiasi, hingga status kesepakatan DEAL.

## Slide 4
3. KEMAJUAN PELAKSANAAN
Status Capaian Fungsional Tiap Tahapan Kerja
Seluruh tahapan dari registrasi permohonan hingga status kesepakatan penawaran telah fungsional.
100% Selesai & Aktif
Tahap 1: Penerimaan Surat Masuk
Surat masuk industri tercatat otomatis; disposisi divisi layanan Selulosa dan Lingkungan berjalan lancar.
100% Selesai & Aktif
Tahap 2: Kaji Kelayakan Teknis
Formulir kelayakan teknis (SDM, alat, metode, bahan) terisi terstruktur untuk pemenuhan kepatuhan ISO 9001.
100% Selesai & Aktif
Tahap 3: Perhitungan Biaya Riil
Kalkulasi tarif pengujian lingkungan dan rancangan percobaan selulosa terhitung akurat tanpa rumus fiktif.
100% Selesai & Aktif
Tahap 4: Penerbitan Surat Penawaran
Fitur live preview interaktif di web dan auto-generate PDF resmi BBSPJIS (bebas titik-titik dan siap cetak).
100% Selesai & Aktif
Tahap 5: Manajemen Respon & Deal
Pencatatan respon negosiasi klien (harga & waktu) serta penetapan status DEAL siap lanjut ke tahap kontrak.

## Slide 5
4. OUTPUT & CAPAIAN
Hasil Konkret yang Telah Dihasilkan Sejauh Ini
Wujud nyata sistem web SILOPTI yang telah siap dipakai pada alur permohonan hingga deal.
01
Prototipe Sistem Web SILOPTI Fungsional
Aplikasi berbasis web yang menghubungkan Tim Mitra, Ketua Tim Teknis, dan Manajemen Balai.
• Dashboard monitoring terpadu untuk kedua divisi layanan.
• Alur permohonan transparan dan dapat dilacak (tracking record).
• Akses login yang langsung diarahkan ke ringkasan eksekutif.
02
Standardisasi Dokumen Resmi Otomatis
Dokumen pelayanan dan penawaran terbit secara otomatis sesuai standar tata naskah dinas BBSPJIS.
• Formulir Permintaan Pelayanan Jasa berformat standar balai.
• Surat Penawaran Resmi otomatis (PDF) dengan kop, nomor, dan biaya riil.
• Tampilan bersih tanpa garis titik-titik dan bebas perhitungan fiktif.
03
Kepastian Peran Kerja & Kesiapan Lanjutan
Batasan kerja antar tim jelas dan sistem siap menyambung ke fase kontrak serta pelaksanaan.
• Tim Mitra fokus pada administrasi & negosiasi harga bersama klien.
• Tim Teknis fokus pada kaji kelayakan teknis & perhitungan biaya riil.
• Status order DEAL siap dilanjutkan ke kontrak (SPK/PKS) dan pembayaran.

## Slide 6
5. LANGKAH SELANJUTNYA
Kesiapan Integrasi ke Tahap Pelaksanaan
Pondasi alur penawaran & deal telah kokoh dan siap diteruskan ke proses eksekusi pekerjaan.
→
Administrasi Kontrak (SPK / PKS)
Penerbitan Surat Perintah Kerja atau Perjanjian Kerja Sama resmi setelah status penawaran disepakati (DEAL).
→
Verifikasi Pembayaran & SPMK
Pencatatan kode billing dan verifikasi kas masuk sebelum pekerjaan fisik pengujian/riset resmi dimulai.
→
Hitung Batas Waktu Layanan (SPM)
Perhitungan otomatis durasi kerja berbasis hari kerja efektif terhitung sejak tanggal sampel fisik diterima.
→
Penyelesaian & Serah Terima (BAST)
Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) / Laporan Riset dan Berita Acara Serah Terima pekerjaan kepada industri.