## Slide 1
BBSPJIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
SILOPTI
Sistem Informasi Layanan OPTI: Laporan Capaian & Alur Kerja Sistem

## Slide 2
Struktur & Agenda Pembahasan
KERANGKA LAPORAN CAPAIAN SISTEM
02 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
1. TARGET PROYEK
Sasaran Utama SILOPTI
Tujuan pembangunan sistem dalam memfasilitasi administrasi layanan pengujian dan mengintegrasikan koordinasi antar unit kerja OPTI di BBSPJIS.
2. TAHAPAN KEGIATAN
Target Kerja Per Tahap
Pelaksanaan 5 tahapan alur layanan dari registrasi surat masuk, kaji kelayakan lab, rincian biaya oleh PIC, hingga terbit penawaran dan DEAL.
3. KEMAJUAN SISTEM
Status Realisasi Pengerjaan
Pencapaian integrasi alur, pengujian fungsi sistem, dan simulasi permohonan jasa dengan skenario nyata di laboratorium.
4. OUTPUT & CAPAIAN
Hasil Nyata yang Dihasilkan
Wujud nyata sistem web SILOPTI, dokumen terstandar yang dihasilkan, kepastian peran kerja tim, serta kesiapan tahap berikutnya.

## Slide 3
Pilar 1: Target Proyek SILOPTI
SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN SISTEM
03 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
Target Utama: Mewujudkan Sistem Pelacakan Layanan Terpadu di BBSPJIS
Menata proses administrasi pelayanan jasa industri (Laboratorium Selulosa & Laboratorium Lingkungan) agar setiap berkas permohonan memiliki alur kerja yang runtut, terdata, dan mudah dipantau bersama.
1. Keterpaduan Koordinasi Antar Tim
Menghilangkan kendala komunikasi terpisah dengan menghubungkan Tim Mitra, Kepala Tim Teknis, Ketua Tim Pelaksana (PIC), dan Tim Keuangan dalam satu alur kerja terpadu.
2. Transparansi Status Permohonan
Menyediakan kejelasan posisi berkas pada setiap tahap layanan, sehingga pemohon dan pimpinan balai dapat mengetahui progres dokumen secara real-time tanpa konfirmasi manual.
3. Standarisasi Administrasi & Tarif
Menerapkan penomoran berkas otomatis yang rapi, kalkulasi biaya berdasarkan tarif resmi balai, serta penerbitan format surat dinas penawaran yang terstandar.

## Slide 4
Pilar 2: Tahapan Kegiatan (Tahap 1 & 2)
PENERIMAAN PERMOHONAN & PENOMORAN RESMI
04 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
Tahap 1: Registrasi Surat Permohonan
Pelaksana: Tim Mitra
• Penerimaan Surat Masuk
Menerima berkas permohonan jasa pengujian dari pihak industri atau pelanggan luar.
• Pencatatan Data Instansi
Memasukkan nama perusahaan pemohon, kontak penanggung jawab, dan kebutuhan uji.
• Pemilahan Divisi Layanan
Mengarahkan berkas ke laboratorium yang sesuai: Laboratorium Selulosa atau Laboratorium Lingkungan.
• Penerusan Langsung
Setelah disimpan, berkas otomatis masuk ke antrean kerja Kepala Tim Teknis terkait.
Tahap 2: Penerbitan Nomor Order
Pelaksana: Sistem (Otomatis)
• Format Penomoran Unik
Sistem menghasilkan format resmi: ORD-TAHUNBULAN-NOMOR (misal: ORD-202609-006).
• Penomoran Berurutan Otomatis
Sistem menerbitkan nomor baru secara mandiri tanpa risiko terlewat atau dobel.
• Reset Teratur Tiap Bulan
Nomor urut dimulai kembali ke 001 setiap awal bulan baru dengan tertib.
• Kunci Identitas Dokumen
Nomor order menjadi rujukan tunggal pada lembar kaji kelayakan, penawaran, hingga laporan pengujian.

## Slide 5
Pilar 2: Tahapan Kegiatan (Tahap 3)
KAJI KELAYAKAN TEKNIS LABORATORIUM OLEH KEPALA TIM
05 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
Target Kegiatan: Memastikan Kesiapan Laboratorium Sebelum Menerima Pekerjaan
Kepala Tim Teknis memeriksa 4 aspek kesiapan fasilitas laboratorium: Kesiapan alat uji, ketersediaan bahan/reagen kimia, acuan metode pengujian, serta ketersediaan personel pelaksana pengujian.
Hasil: Dapat Dilaksanakan (Layak)
• Laboratorium Siap Pengujian
Instrumen berfungsi normal dan bahan kimia yang dibutuhkan tersedia lengkap.
• Penunjukan Ketua Tim Pelaksana (PIC)
Kepala Tim menunjuk staf teknis sebagai PIC yang bertugas menyusun rincian pengujian.
• Penerusan Alur Kerja
Berkas otomatis masuk ke akun PIC terpilih untuk mulai merangkum rincian uji dan biaya.
Hasil: Tidak Dapat Dilaksanakan (Ditolak)
• Fasilitas Belum Siap
Misalnya instrumen utama sedang kalibrasi berkala atau reagen khusus sedang kosong.
• Dokumentasi Alasan Resmi
Kepala Tim mencatat alasan penolakan secara jelas di dalam sistem.
• Pemberitahuan ke Pemohon
Tim Mitra dapat menginformasikan penolakan kepada pemohon secara transparan dengan alasan teknis yang resmi.

## Slide 6
Pilar 2: Tahapan Kegiatan (Tahap 4)
PENYUSUNAN RINCIAN PENGUJIAN & BIAYA OLEH KETUA TIM PELAKSANA (PIC)
06 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
Tugas Ketua Tim Pelaksana (PIC)
• Memilih Parameter Pengujian
PIC memilih jenis uji yang diminta pelanggan (misal: gramatur, kadar air, kekuatan tarik, atau BOD/COD).
• Menentukan Jumlah Sampel & Waktu
Memasukkan jumlah sampel uji dan estimasi durasi waktu pengerjaan di laboratorium.
• Menyertakan Standar Acuan
Mencantumkan metode uji resmi yang digunakan (SNI, ISO, atau standar lainnya).
• Mengajukan Draf Rincian
Setelah selesai dirangkum, draf diverifikasi bersama Kepala Tim sebelum diteruskan ke Tim Mitra.
Peran Sistem & Koordinasi
• Penyesuaian Tarif Pengujian Resmi
Nilai tarif per parameter mengacu pada daftar tarif jasa pengujian resmi yang berlaku di balai.
• Perhitungan Biaya Otomatis
Sistem mengalikan tarif dan jumlah sampel secara otomatis, sehingga memudahkan kerja PIC.
• Verifikasi Kepala Tim
Kepala Tim menelaah draf rincian pengujian sebelum memberikan persetujuan akhir.
• Penerusan ke Tim Mitra
Setelah disetujui, berkas langsung dapat diakses oleh Tim Mitra untuk dibuatkan Surat Penawaran Resmi.

## Slide 7
Pilar 2: Tahapan Kegiatan (Tahap 5)
PENERBITAN SURAT PENAWARAN OLEH TIM MITRA & MOMEN DEAL
07 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
1. Penerbitan Surat Penawaran
Pelaksana: Tim Mitra • Menerbitkan surat penawaran resmi berformat dinas BBSPJIS. • Memuat nomor surat resmi, rincian pengujian, estimasi waktu, dan total biaya. • Surat disampaikan kepada pihak pemohon untuk dipelajari.
2. Penanganan Negosiasi Klien
Fleksibilitas Permintaan Klien • Jika pemohon mengajukan perubahan jumlah sampel atau jenis parameter uji, status dicatat sebagai 'Negosiasi'. • Tim Mitra dapat menerbitkan surat revisi baru tanpa menghilangkan arsip surat sebelumnya.
3. Momen DEAL & Estafet
Titik Temu Kesepakatan • Begitu penawaran disetujui pelanggan, Tim Mitra mengonfirmasi status DEAL. • Sistem mengunci rincian biaya dan meneruskan data tagihan ke Tim Keuangan untuk administrasi pembayaran.

## Slide 8
Pilar 3: Kemajuan Pengerjaan Sistem
REALISASI ALUR KERJA DARI TAHAP 1 HINGGA TAHAP 5 (DEAL)
08 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
Status Capaian: Seluruh alur kerja dari surat permohonan masuk, kaji kelayakan teknis lab, kalkulasi biaya PIC, hingga penerbitan surat penawaran dan konfirmasi DEAL telah berfungsi secara penuh.
1. Integrasi Estafet Antar Peran
Alur kerja antar peran telah terhubung secara otomatis: Tim Mitra menginput surat, Kepala Tim menerima notifikasi kaji kelayakan, PIC menyusun biaya, dan berkas kembali ke Tim Mitra hingga DEAL.
2. Stabilitas Penomoran & Kalkulasi
Algoritma nomor urut otomatis (ORD-YYYYMM-XXX) dan sistem perhitungan tarif pengujian resmi telah berjalan stabil tanpa duplikasi atau kendala perhitungan.
3. Pengelolaan Revisi Penawaran
Fitur penyesuaian penawaran saat negosiasi pelanggan telah berfungsi dengan baik, di mana surat revisi baru dapat diterbitkan tanpa menghapus draf lama.
4. Pengujian dengan Skenario Nyata
Telah dilakukan simulasi permohonan pengujian riil (pada komoditas Lab Selulosa dan Lab Lingkungan) dan sistem berhasil mengawal alur hingga berstatus DEAL.

## Slide 9
Pilar 4: Output & Capaian Proyek
WUJUD NYATA DELIVERABLES YANG TELAH DIHASILKAN
09 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
1. Aplikasi Web SILOPTI
Aplikasi pelacakan layanan jasa industri yang siap digunakan operasional, memiliki pembagian akses aman untuk Tim Mitra, Kepala Tim Teknis, PIC, dan Tim Keuangan.
2. Dokumen Administrasi Terstandar
Menghasilkan rekam dokumen digital berupa lembar kaji kelayakan teknis lab, draf rincian pengujian terstruktur, serta format Surat Penawaran Resmi dinas BBSPJIS.
3. Kejelasan Pembagian Peran Kerja
Terbentuknya batas tanggung jawab kerja yang tertata rapi antar unit kerja, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dalam penanganan permohonan jasa.
4. Kesiapan Menuju Tahap Lanjutan
Fondasi hulu (Tahap 1 s.d. 5) telah terbangun dengan kokoh, sehingga siap untuk diintegrasikan ke tahap hilir (pembayaran, sampel fisik, hingga terbit BAST).

## Slide 10
Rencana Tahap Lanjutan & Penutup
TAHAP KERJA BERIKUTNYA & KESIMPULAN
10 / 10
SILOPTI | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa (BBSPJIS) — Kemenperin RI
Rencana Tahap Lanjutan (Tahap 6 s.d. 8)
Setelah kesepakatan penawaran (DEAL), pengembangan dilanjutkan ke:
• Tahap 6: Pembayaran & Verifikasi Tagihan
Pencatatan bukti pembayaran pelanggan dan konfirmasi status lunas oleh bagian keuangan.
• Tahap 7: Penerimaan Sampel Fisik
Verifikasi kondisi fisik sampel saat tiba di balai dan penerbitan Surat Perintah Menguji (SPM).
• Tahap 8: Pengujian & Laporan Hasil (BAST)
Pelaksanaan uji di laboratorium hingga penyerahan Laporan Hasil Pengujian (LHU) dan Berita Acara Serah Terima.
Terima Kasih
SILOPTI BBSPJIS
Target proyek, tahapan kegiatan, kemajuan, dan output sistem telah terwujud secara nyata untuk mendukung pelayanan jasa di BBSPJIS